PLANO DE TRABALHO 1/7

1.DADOS DO PROPONENTE

| ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS |  |  |  |  |  | C.G.C 04.914.925/0001-07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1919 – CENTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE CEREJEIRAS |  | U.F RO | CEP 76.997-000 |  | U.F RO |  |  |  |  |
| ### CONTA CORRENTE | ### BANCO BRASIL S/A |  |  | ### AGENCIA 2197-0 |  |  | PRAÇA DE PAG |  |  |
| ### NOME DO RESPONSÁVEL LISETE MARTH |  |  |  | ### C.P.F 526.178.310-00 |  |  |  |  |  |
| ### C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR 3.198.751-2 SSP/PR |  | ### CARGO PREFEITA |  | ### FUNÇÃO CHEFE DOEXECUTIVA |  |  |  | ### MATRÍCULA 00001 |  |
| ### ENDEREÇO RUA SERGIPE - SETOR 2 |  |  |  | C.E.P 76.997-000 |  |  |  |  |  |
| E- mail:lisetemarth1@hotmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. OUTROS PARTÍCIPES (Interveniente ou Executor)

| Órgão/instituição | C.G.C. |  |  | E.A. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço completo | (DDD)Telefone/Fax |  |  | CEP |  |
| Nome do responsável pela instituição |  |  | C.P.F. |  |  |
| R.G./Órgão expedidor |  | Cargo | Função |  | Matrícula |
| Endereço completo |  | CEP |  | (DDD) Tel./Fax |  |

PLANO DE TRABALHO 2/7

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM |  |  | Período da execução |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Início | Término |
|  |  |  | ALR | 60 DIAS |
| Identificação do objeto |  |  |  |  |
| O projeto visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM no município de Cerejeiras/RO. |  |  |  |  |
| Justificativa da proposição |  |  |  |  |
| Cerejeiras é um município com território de 2.783 km², conta com uma população de aproximadamente 17.934 (IBGE - população estimada 2017).A presente proposição justifica-se na necessidade em que se encontra o município de recuperar drenagem da Av. Canadá. |  |  |  |  |

PLANO DE TRABALHO 3/7

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| META | ETAPA/ FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UND | QUANT | INICIO | TÉRMINO |
| 1.0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 738,40 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 2,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 166,14 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.7 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 80,34 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL | M3XKM | 80,34 | ALR | 60 DIAS |
| META | ETAPA/ FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO |  |  |  |
|  | 1.9 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 80,34 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 276,90 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.11 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 5,54 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.12 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 5,26 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.13 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 92,30 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.14 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 80,34 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.15 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 4,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 2,00 | ALR | 60 DIAS |
| META | ETAPA/ FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO |  |  |  |
|  | 1.17 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 19,20 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.18 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16,00 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.19 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 14,51 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.20 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 184,60 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.21 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 184,60 | ALR | 60 DIAS |
|  | 1.22 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 184,60 | ALR | 60 DIAS |

PLANO DE TRABALHO 6/7

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

| Natureza de Despesa |  | Total | Concedente | Proponente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Especificação |  |  |  |
| 33.90.30 | Auxilio/Transferências Municípios | R$ 162.184,45 | R$ 162.184,45 | R$ 162.184,45 |
| TOTAL GERAL |  | R$ 162.184,45 | R$ 162.184,45 | R$ 162.184,45 |

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

Concedente:

| Meta | Parcela Única | 1º Parcela | 2º Parcela | 3º Parcela | 4º Parcela | 5º Parcela | 6º Parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 162.184,45 |  |  |  |  |  |  |
| Meta | 7º Parcela | 8º Parcela | 9º Parcela | 10º Parcela | 11º Parcela | 12º Parcela | 7º Parcela |

Proponente (Contrapartida):

| Meta | Parcela Única | 1º Parcela | 2º Parcela | 3º Parcela | 4º Parcela | 5º Parcela | 6º Parcela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | 7º Parcela | 8º Parcela | 9º Parcela | 10º Parcela | 11º Parcela | 12º Parcela | 7º Parcela |

PLANO DE TRABALHO 7/7

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, será executada de forma Direta na forma deste plano de trabalho.

CEREJEIRAS/RO, 09 de Março de 2020.                                       LISETE MARTH

Local e data                                                                           Prefeita Municipal

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

APROVADO

PORTO VELHO____/____/2020                                     ASSINATURA/CARIMBO DO CONCEDENTE